## Slide 1: Klankbordgroep Thesisdossier Vergadering 1
Sietze de Haan 13 januari 2022

## Slide 2: Deelnemers Klankbordgroep
Klankbordgroep bestaande uit:
Kerngroep
Lezersgroep.
o.a. hoofden EST van de faculteiten,
gebruikers in andere rollen
Roel Rutten | TSB | Voorzitter Examencommissie
Sietze de Haan | LIS | Project: Business Analist
Bas van Nunen | LIS | Informatiemanager TiSEM (+TLS)
Casimir Wernaart | LIS | Informatiemanager TSB/TSHD
Nico de Groot | LIS | Informatiemanager TST
Nadine Braun | TSHD | Thesiscoordinator
Mirsim Gashi | AS | Functioneel Beheerder Thesisdossier
Chris van der Scheer | LIS | Ontwikkelaar Thesisdossier (extern)
Mirjam Kouwenberg | TLS | Secretariaat / Thesis coordinator

## Slide 3: Agenda
Even voorstellen StaVaZa
Gerealiseerd sinds April 2021 Overdracht naar de lijn Communicatie vanuit project Kerngroep: TVB
  Wat gaan we doen, wat leveren we op?
  Hoe communiceren we
  Hoe vaak komen we bij elkaar?
  Hoe zetten we de lezersgroep in?
Discussie & Vragen
Tijd over: dan nog sheet over inhoudelijke onderwerpen

## Slide 4: Voorstelrondje
Even voorstellen
  Wie ben je?
  Wat is je rol m.b.t. Thesisdossier?
  Wat vind jij het belangrijkste voor Thesisdossier 2.0
    Wat wil je daar in terugzien?
    Maximaal 2 punten

## Slide 5: Het Thesisdossier project team
Agile team en werken volgens Scrum
Het team bestaat uit:
  nu 3 en binnenkort 4 ontwikkelaars 1 Functioneel Beheerder (0,5 fte),
  1 Tester/Scrummaster (0,5 fte),
  1 Business Analist / Product Owner (1 fte)
  Een en ander valt onder het Programma DEEP Naast het ontwikkelen hebben we ook nog het operationele beheer. We werken nauw samen met de Informatiemanagers van de Faculteiten.

## Slide 6: De uitdagingen
Waar gaan we aan werken?
Welke grote vragen liggen voor ons?
  Vakcohorten
  Beoordelingsformulieren
  Tabel Gestuurd Werken (TGW)
    Wat is het
    Wat is ons plan

## Slide 7: Wat is ons uitgangspunt?
Uit een eerdere inventarisatie is een Excel lijst opgesteld met Eisen en Wensen uit de faculteiten:
Etc.
User Stories

## Slide 8: Excel  Dossier proces
Prepare
Setting conditions
Opening dossier
Building up a dossier
Finalizing and archiving dossier
Publication in Library
Reporting Figures
Settlement Reporting
Thesisdossier
Submitting the document
Assessment

## Slide 9: Excel  Dossier proces
Prepare
Setting conditions
Opening dossier
Building up a dossier
Finalizing and archiving dossier
Publication in Library
Reporting Figures
Settlement Reporting
Thesisdossier
2-10 02-11 02-12 02-13 Set up roles
01-20 / 01-30 Adjustments as a result of audits
01-10
GDPR
03-50 Workflow
03-40 14-20 Revised publication
03-60
On Hold comment
03-70 Cohorts
04-20 Notification for Resit
05-60
Admissability
05-50
Deadlines & Alerts
06-10 Import Dossiers
07-10 Punctuation marks filename
07-30 length title
05-90
More criteria / more reviewers
03-10 9-10 05-90 12-10 Labels
04-40
Group messages
05-90 10-10
More moments
11-10 11-20
Turnit-in
12-50 t/m 12-120 12-140 13-10
Types of reviews Types of Feedback (read feedback assessment to student here) Disputes Giving final grade
12-150
Customize assessment form afterwards
16-10
Evaluation
13-30
Writing explanation
18-20 Laravel update
20-30
Number dossiers in view adjustable
03-50 Undo filter options
20-50 Upload button name changed
Realized since April '21
Develop, technical
Develop, procedurally
Relationship to other apps
Relation to other projects
Assessment - Mean without weights
Submitting the document
Assessment

## Slide 10: Excel  Dossier proces
Prepare
Setting conditions
Opening dossier
Building up a dossier
Finalizing and archiving dossier
Publication in Library
Reporting Figures
Settlement Reporting
Thesisdossier
2-10 02-11 02-12 02-13 Set up roles
03-50 Workflow
03-70 Cohorts
05-50
Deadlines & Alerts
05-90
More criteria / more reviewers
03-10 9-10 05-90 12-10 Labels
05-90 10-10
More assesment moments
Realized since April '21
Develop, technical
Develop, procedurally
Relationship to other apps
Relation to other projects
Submitting the document
Assessment

## Slide 11: Wat is er gedaan in 2021
Noodzakelijk technisch onderhoud
  Updaten van delen van de infrastructuur, OTAP straat ingericht, monitoringstool ingeinstalleerd, test automatisering, werken met locale database, e.d.
3 grote releases uitgerold:
  Juli (versie 1.0) and in oktober (version 1.01) and December (1.2) met daarin o.a.
  Import dossiers (upload), Import-only, release notes en help functie in TD, On Hold teksten uitgebreid, dubbele dossiers voorkomen, extra sorteringen in het index scherm, menu-structuur aangepast (thesis -> dossier).
Op dit moment in ontwikkeling:
  Demo omgeving met test accounts, rechtenstructuur vernieuwen, cohorten (voor een betere afstemming met Osiris), zoeken en selecteren in schermen

## Slide 12: Tijdlijn
  Komende week nieuwe planning maken
    Wat moeten we nog doen voor oplevering?
      Nieuwe features inbouwen (uit de Excel lijst)
      Bestaande problemen oplossen
      Gebruikers acceptatie testen uitvoeren
  Communicatie en overdracht naar de lijn

## Slide 13: Communicatie
Eerste lijns support inrichten
    Teacher en Student desk, SSP
    FAQ, handleidingen
Vragenuurtje voor medewerkers, korte instructievideo’s?
Klankbordgroep (kern en lezers)

## Slide 14: Klankbordgroep -> TGW
Onderwerp voor Klankbordgroep is bijvoorbeeld:
- Tabel Gestuurd Werken
Hoe pakken we dat aan:
Wij (project) komen met voorstel, daar graag feedback op
Als de principes vastliggen, dan is er ook nog een GUI nodig
GUI is het gebruikersinterface
  Hoe zien de schermen eruit voor het invoeren en wijzigen van gegevens
  Wie mag wat doen, hoe tonen we informatie (overzichten, rapportages)
  Etc.

## Slide 15: Werkafspraken
Hoe gaan we werken met de Klankbordgroep?
B.v een vast patroon (1 of 2-wekelijks)
  2 wekelijks overleg op donderdagmiddag
  Wekelijks op dinsdag stuur ik vragen rond
  Woensdag/donderdag tijd om te reageren
    Feedback aan einde werkdag binnen (donderdag) gaat mee
  Vrijdag maak ik een samenvatting
    Dat document gaat dan ook naar de lezersgroep
  Is dit haalbaar?

## Slide 16: Questions & Discussion
Discussie & Vragen